# 要件定義書 — AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 補助金事業者番号 | 232 R113210315 |
| 事業名 | AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入 |
| 補助金種別 | ものづくり補助金 第 21 次 (製品・サービス高付加価値化枠) |
| 採択決定日 | 令和 8 年 1 月 23 日 (2026-01-23) |
| 補助金額 | 1,000 万円 |
| 補助率 | 2/3 (本事業費 1,500 万円のうち) |
| 事業者 | 株式会社ウェルフォート (法人番号 3010401170017) |
| 主な開発委託先 | 株式会社アンフィックスエンターテイメント (本書作成主体) |
| 共同開発委託先 | 株式会社 Elith (AI 診断システム担当) |
| 開発実施期間 | 2.5 ヶ月 (10 週間) — AI 駆動開発ツール活用 |
| 想定スケジュール | 2026-06-08 開発着手 (事務局承認後の正式発注) → 2026-08-20 本番リリース → 2026-09-01 公式ローンチ |
| 文書バージョン | 2.1 |
| 文書日付 | 2026-05-28 |

## 1. 事業概要

### 1.1 ミッション・ビジョン

|  | 内容 |
| --- | --- |
| Mission | がん及び生活習慣病を、健康モニタリングにより早期発見および予防し、健康寿命を大幅に伸ばし、豊かな人生を実現する。 |
| Vision | 病気になる前に予防する。健康投資があたりまえの世の中に。 |

### 1.2 事業の核心

「読ませるレポート」から「行動を促すダッシュボード」へ — 既存の検査結果報告書はテキスト中心で読解負荷が高く、ユーザーが行動に繋げにくい。本事業は最新のマルチモーダル LLM と会話型 AI 問診を駆使し、検査データを統合・解釈・要約し、ユーザーが次の一歩を踏み出せるダッシュボードへ再構成する未病予測ヘルスケアシステムを開発する。

### 1.3 事業の位置づけ

本事業はウェルフォート社の既存サブスク型検査サービスを基盤として、以下を実現する:

- ユーザー個別取込検査 (人間ドック・健診・血液検査等) と Wellfort 経由サブスク検査 (血液・遺伝子・がんリスク・AI 予測) の統合管理

- LLM を駆使した検査値の自動転記 + 5 セクションのハイブリッド型 AI 問診 (音声 / テキスト)

- 取込データを Elith AI 診断システムに連携 → 個人毎の疾病予防アドバイス生成

- ユーザーへの提示は信号機カラー指標カード、緊急アラートのピン留め、デイリークエスト型 To-Do、シチュエーション別カードの 4 アプローチで認知負荷を最小化

## 2. 課題と解決方針

### 2.1 既存の課題

| # | 課題 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 紙の検査結果の取込障壁 | 検査機関ごとにフォーマットが異なり、ユーザーが手入力するのは現実的でない |
| 2 | 生活習慣問診の Web フォーム離脱率の高さ | 設問数が多く、画面遷移が煩雑で「ウンザリ」要因 |
| 3 | 長尺レポートのスクロール地獄 | 207 ページの遺伝子検査 PDF をスマホ画面にそのまま表示するとユーザーが離脱 |
| 4 | 検査キット返送忘れ | 配送業者連携が無く、ユーザーが受領・返送の進捗を把握しづらい |
| 5 | 検査値の解釈困難 | 専門用語が多く、ユーザーが「自分にとって何が重要か」判断できない |

### 2.2 解決方針

| # | 解決策 | 該当技術 |
| --- | --- | --- |
| 1 | マルチモーダル LLM (Gemini 2.5 Flash) で PDF/画像から検査値を自動抽出 | 視覚 + 構造化 OCR (Perception 層) |
| 2 | 環境適応型ハイブリッド AI 問診 (音声 Live API + テキスト + 選択肢タップ) | Gemini 3.1 Flash Live Preview |
| 3 | 3 モード表示 (a) サマリー / b) 要注意抜粋 / c) 全編 + deep-link) | LLM 要約 + PDF embed |
| 4 | 検査キット進捗ダッシュボード+ 4 段階通知 | デイリークエスト UI + 通知バッチ |
| 5 | Elith AI による疾病予防アドバイス+ 信号機カラー指標カード | Reasoning 層 / 二次抽出 LLM |

## 3. 技術的革新性 (補助金審査ポイント)

### 3.1 業界先行性

| 項目 | 本事業 | 既存サービス |
| --- | --- | --- |
| 検査票 OCR | マルチモーダル LLM ネイティブ (任意フォーマット対応) | 専用 OCR (固定フォーマット限定) |
| AI 問診 | 音声 Live API + テキスト両対応、シーン適応型 | テキストのみ Web フォーム |
| 検査値解釈 | LLM ネイティブの多モーダル理解 + 監査官モードで不整合検知 | 人間目視・固定ルール |
| 結果提示 | 行動を促すダッシュボード (4 アプローチ統合) | PDF/紙のレポート |
| 長尺レポート対応 | 3 モード表示 + deep-link で「読みたい部分」にアクセス | 全文スクロール一択 |
| 多検査ソース統合 | a) ユーザー取込 / b) Wellfort 経由 / c) Elith 結果の3 ソース統一データ層 | 検査ごとに別管理 |

### 3.2 技術設計のポイント

| 設計原則 | 内容 |
| --- | --- |
| Perception と Reasoning の分離 | 検査票読取 (Gemini 2.5 Flash) と臨床推論 (Elith Gemma 4 / Qwen 3.5) を物理分離。それぞれに適したモデル・サービスを充てる |
| PII と医療データの物理分離 | 顧客系 Supabase (PII あり) と診断系 Supabase (匿名キー diagnostic_user_id のみ) を 2 つに分離 |
| Markdown ファースト | AI 間通信は Markdown を一次形式とし、JSON 強制を最小化。LLM が高速・高精度に生成可能 |
| 適材適所のモデル選択 | 検査票=Gemini 2.5 Flash / 音声問診=Gemini 3.1 Flash Live / 臨床推論=Elith Med-LLM |
| 段階的構築 | Phase 0 (パイロット) → Phase 1 (Supabase 二分割) → Phase 2 (AWS 完全移行) で各段の API 契約を不変に保つ |
| 公式推奨パターン遵守 | Google AI / Vercel / AWS / HIPAA / 医療情報安全管理ガイドラインのベストプラクティスを採用 |

### 3.3 既存パイロット V1 (アンフィックス自社投資・補助金対象外)

本事業の技術的実現可能性は、本件採択前 (2025 年 12 月 〜 2026 年 1 月) にアンフィックスエンターテイメントが自社投資の PoC (Proof of Concept) として独自に実装したパイロット V1 で事前検証済。

#### 位置づけ

| 項目 | パイロット V1 (本節で説明) | 本補助金事業 (§6) |
| --- | --- | --- |
| 実施期間 | 採択決定〜事務局承認 (2026-01 〜 2026-06 初旬) | 正式発注後 (2026-06-08 〜) |
| 用途 | アンフィックスの研究・営業用 PoC | ウェルフォート向け本格運用基盤 |
| 費用負担 | アンフィックス自社負担 (補助金対象外) | 補助金 + ウェルフォート自己負担 |
| 目的 | 技術リスクの事前検証・営業デモンストレーション | 本番品質のプロダクト構築・市場投入 |

#### パイロット V1 で動作確認済の機能 (技術リスク事前検証完了)

- 検査表スキャン機能 (カメラ撮影 + PDF/画像アップロード、最大 4 MB、Gemini 2.5 Flash 連携、確定 Markdown 出力)

- AI 問診機能 (5 セクション・音声 Live + テキスト両対応、選択肢タップ + 動的サジェスト、進捗バー + レジューム)

- 結果ダッシュボードの基本構造 (グラデーション + アニメーション、モバイル最適化)

- 12 本の設計ドキュメント体系 (アーキテクチャ・データ統合・認証・検査機関連携・キット進捗・Elith 連携・UI/UX 等)

→ 実装リポジトリ: mirai-gpro/Scan-Chat-AI (Astro + Tailwind + Vercel + Gemini API)

#### 補助金事業への影響 (= ポジティブ要因)

- 技術的不確実性が既に解消: 補助金で着手する Phase 1 本格運用基盤は「最適化・拡張・本番品質化」フェーズに集中可能

- 2.5 ヶ月の短期間達成の根拠: パイロット成果 + AI 駆動開発の組合せで実現

- アンフィックスのコミットメント: 補助金採択前から自社投資で事業性を検証する強い意思 (補助金事業の有効性担保)

詳細工数: 別紙「見積書」§8 (本見積範囲外 — アンフィックス自社負担分)

## 4. 開発体制

### 4.1 役割分担 (RACI)

| 業務領域 | 主担当 (R) | 説明責任 (A) | 相談 (C) | 通知 (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業統括 | ウェルフォート | ウェルフォート | アンフィックス / Elith | — |
| Web アプリ実装 (UI/UX) | アンフィックス | ウェルフォート | Elith | — |
| 検査スキャン機能 | アンフィックス | ウェルフォート | Elith (連携 I/F) | — |
| AI 問診機能 | アンフィックス | ウェルフォート | Elith (連携 I/F) | — |
| ダッシュボード (4 UI) | アンフィックス | ウェルフォート | — | — |
| 検査キット進捗管理 | アンフィックス | ウェルフォート | Wellfort 業務 | — |
| データ統合・DB | アンフィックス | ウェルフォート | Elith | — |
| 認証 (Google One Tap + マイナ + JPKI) | アンフィックス | ウェルフォート | — | — |
| Elith 連携 (S3 + バッチ) | アンフィックス | ウェルフォート | Elith | — |
| AI 診断システム | Elith | Elith | アンフィックス | ウェルフォート |
| 結合テスト | アンフィックス | ウェルフォート | Elith | — |
| 検証 (UAT) | アンフィックス | ウェルフォート | ウェルフォート | — |
| セキュリティ監査 | 外部専門家 | ウェルフォート | アンフィックス | — |
| 医療内容監修 | 医療顧問 | ウェルフォート | Elith | アンフィックス |

### 4.2 開発委託先の主担当者

| 委託先 | 主担当者 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| 株式会社アンフィックスエンターテイメント | PM 1 名 + シニアフルスタックエンジニア 1 名 + シニア AI/フロントエンドエンジニア 1 名 + QA エンジニア兼任 1 名 | Web アプリ実装、UI/UX、DB 設計、AI 連携実装、結合テスト・UAT・受入検証 |
| 株式会社 Elith | 東大松尾研由来 AI エンジニア複数名 | 医療特化 LLM (Gemma 4 / Qwen 3.5) による疾病予防推論 |

### 4.3 委託先選定理由 (株式会社アンフィックスエンターテイメント)

当初想定していた結合テスト・UAT の外注 (株式会社 H&K) を取り止め、本事業全体を株式会社アンフィックスエンターテイメント (以下 UNFIX 社) に一括委託する判断に至った。選定理由は以下のとおり。

#### (1) ウェルフォート社業務への深い理解

- UNFIX 社は 2026 年 4 月に Wellfort HP / EC サイトのフルリニューアル を実装・納品し、検証済。クライアントから高評価を得ている。

- 当該リニューアルでは 顧客マスタ / 商品マスタ / 受注・配送 / 検査キット管理 を含む DB 設計を UNFIX 社が担当しており、ウェルフォートの業務フロー・検査商品ラインナップ (血液 / がんリスク / 遺伝子 / AI 疾病予測等) への理解が深い。

- 本事業の 顧客系 (Wellfort HP/EC 連携) と 診断系 (Scan-Chat AI 新規) の 2 スキーマ分割設計、および 14 主要テーブルのスキーマ設計 (§7) は、既存 Wellfort 側 DB との 整合性とゼロダウンタイム移行 が必須要件であり、Wellfort 業務を熟知した UNFIX 社の単独担当が最適と判断。

#### (2) AI 駆動開発の実績と既存プラットフォームの流用

- UNFIX 社は AI 関連の開発実績を持ち、Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot Business を用いた AI 駆動開発手法を確立。本事業の「2.5 ヶ月で従来 12-14 ヶ月規模を完遂」の根拠 (§6) を提示できる唯一の委託先である。

- 本事業に先行して、UNFIX 社の 既存 AI プラットフォームを流用したパイロット版 (AI スキャン機能・AI 問診機能) を実装し、ウェルフォート社内レビューで高評価を獲得済。本事業はこのパイロット成果物をベースに本格実装へ進めるため、設計コンセプトの引き継ぎロスがない単一委託が効率的。

- 結合テスト・UAT を含む全工程を単一委託することで、コミュニケーションロス、責任分界の曖昧さ、テスト計画策定のリードタイムを排除し、当初想定の 1,200,000 円相当のテスト外注費を §2.1 機械装置・システム構築費の自社内製枠 に振替・吸収できる。

#### (3) 切替によるリスク管理

- 結合テスト・UAT を当初の外注 (H&K) から UNFIX 社自社内製 に切替えるにあたり、QA エンジニア兼任 1 名を専任配置 (§4.2 主担当者表)。

- セキュリティ監査については引き続き 外部専門家 (§2.3 専門家経費) による独立性を確保し、UNFIX 社自社テストとの 二重チェック体制 を維持する。

### 4.4 AI 駆動開発による小規模チーム編成

本事業は AI コーディングエージェント (Claude Code Max) および AI 統合開発環境 (Cursor Pro / GitHub Copilot Business) を全面的に活用する。これにより従来 4-6 名規模の開発チームを 3 名以下の少人数編成で実施し、生産性 3-5 倍を達成。従来 12-14 ヶ月を要する規模の開発を 2.5 ヶ月 (10 週間) で完遂することを実現する。

詳細・根拠: 別紙「見積書」§6 参照。

## 5. システム要件

### 5.1 機能要件 (5 戦略目標)

| ID | 機能 | 概要 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 検査データの低摩擦・高精度取込 | カメラ撮影 + PDF / 画像 (JPEG / PNG / WebP / HEIC) / CSV (血液検査) のアップロード対応。Gemini 2.5 Flash で自動転記 | 高 |
| F-2 | Elith AI 診断システム連携 | 同一 AWS アカウント内、コンテナ分離。S3 経由バッチで scan_md + interrogation_md を Elith に渡し、結果 JSON を受信 | 高 |
| F-3 | ハイブリッド AI 問診 | 5 セクション (嗜好品・運動・食生活・睡眠・心身)、音声 Live + テキスト・選択肢タップ・動的サジェスト、進捗バー + レジューム | 高 |
| F-4 | 行動を促すダッシュボード | 4 UI アプローチ (プログレッシブ・ディスクロージャー / アクション・タスク化 / 対話型ヘルスコーチ / シチュエーション別カード) | 高 |
| F-5 | 検査データ推移可視化 | LLM が重要指標を判定し、血糖値・血圧・体脂肪等をグラフ化。アドバイスと並列表示 | 中 |
| F-6 | 検査キット進捗管理 | キット内容・配送予定 (今回+次回)・出荷日・伝票番号・受取/返送自己申告・検査完了確認、4 段階通知 (N1-N7) | 中 |
| F-7 | 3 モード表示 (長尺レポート対応) | a) サマリー / b) 要注意抜粋 / c) 全編 + deep-link。遺伝子検査 207pg・AI 予測 9pg 等に自動適用 (5pg 以上) | 中 |
| F-8 | 認証 (Google One Tap + 将来マイナ+JPKI) | HP マイページからの再認証必須。Phase 2 でマイナ + JPKI ボタン活性化 | 高 |

### 5.2 非機能要件

| 区分 | 要件 |
| --- | --- |
| パフォーマンス | スキャン → Markdown 生成 P95 < 15 秒 / 問診音声レイテンシ < 1.5 秒 / Realtime 同期遅延 < 1.5 秒 |
| 可用性 | 月間稼働率 99.5% 以上 (Vercel + Supabase SLA) |
| 同時接続数 | Phase 1: 1,000 ユーザー同時、Phase 2: 10,000 ユーザー同時 |
| スループット | スキャン処理 1 日 1,000 件、AI 問診同時セッション 100 件 |
| データ容量 | 1 ユーザー 100 MB 上限 (PDF 原本 + scan_md + 問診ログ + 診断結果) |
| セキュリティ | 通信 SSL/TLS、保存時暗号化 (Supabase / AWS KMS)、PII 物理分離、HMAC 署名 |
| コンプライアンス | 個人情報保護法、医療情報安全管理ガイドライン (3 省 2 ガイドライン)、HIPAA 適合性 |
| データ主権 | asia-northeast1 (東京) リージョン優先、Phase 2 AWS 移行で完全国内化 |
| 監査ログ | 10 年保管、SHA-256 改竄検知 |
| 対応 OS/ブラウザ | iPhone Safari iOS 16+ (最優先) / iPad / Android Chrome 直近 2 版 / Mac Safari/Chrome / Windows Edge/Chrome 直近 2 版 |
| アクセシビリティ | WCAG AA 準拠 |

### 5.3 システムアーキテクチャ

┌──────────────┐    ┌──────────────────────┐    ┌──────────────────┐
│ (a) HP / EC   │    │ (b) Scan-Chat-AI     │    │ (d) ユーザー Web   │
│  ウェルフォート │    │  本リポジトリ           │    │  マイページ拡張     │
│  顧客マスタ・   │    │  取込・問診           │    │  結果ダッシュ      │
│  EC 購入       │    │  ステートレス         │    │  ボード            │
└───────┬──────┘    └───────────┬──────────┘    └──────────┬───────┘
        │                       │                          ▲
        └──── diagnostic_id ────┴── scan_md / ──┐          │
                                  interrogation_md          │
                                                ▼          │
                          ┌──────────────────────────────────┐
                          │ 診断系 DB (Supabase #2)            │
                          │ PII なし・diagnostic_id で識別      │
                          └──────────────────────────────────┘
                                                │
                                                ▼
                          ┌──────────────────────────────────┐
                          │ (c) 診断 AI (Elith)                │
                          │ AWS S3 連携 / バッチ              │
                          │ Phase 2 でクライアント AWS に移植   │
                          └──────────────────────────────────┘

### 5.4 データモデル (主要テーブル)

| テーブル | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| customer_profiles | 顧客系 (PII あり) | HP/EC 既存。氏名・住所・生年月日 |
| lab_companies | 顧客系 | 検査会社マスタ |
| kit_shipments | 顧客系 | 検査キット出荷・進捗 |
| lab_tests | 顧客系 | 検査 ID ↔ 顧客 ID 紐付け |
| lab_intake_files | 顧客系 | 検査機関からの原本 PDF (PII あり) |
| subscriptions / subscription_plans | 顧客系 | サブスク契約 |
| notifications | 顧客系 | 4 段階通知キュー |
| app_users | 診断系 (PII なし) | diagnostic_user_id のみ |
| test_artifacts | 診断系 | a/b 統一 scan_md (5 検査種別) |
| test_artifact_files | 診断系 | 物理ファイル参照 (PDF redacted / scan_md / summary_md / highlights_md) |
| test_artifact_items | 診断系 | a/b の項目データ + c) deep-link 用 |
| diagnosis_results | 診断系 | Elith 結果 JSON 保管 |
| diagnosis_result_items | 診断系 | ダッシュボード 4 UI への二次抽出項目 |
| sessions / messages | 診断系 | AI 問診履歴 |
| audit_logs | 監査系 | 10 年保管 |

### 5.5 連携先

| 連携先 | I/F | 主要データ |
| --- | --- | --- |
| Wellfort HP/EC | Edge Function (verify-eligibility / get-customer-profile) | 入場資格チェック、顧客情報取得 |
| Google One Tap | クライアント SDK + Supabase Auth | 認証 (FedCM 対応) |
| Gemini API | サーバ HTTPS + WebSocket | OCR + 音声問診 |
| 検査機関 (リージャー / PREVENT / ジェノプラン / LAiF) | SFTP / メール添付 / API webhook / 手動 UL (Workflow 1/2/3) | 検査結果 PDF / CSV |
| Elith AI | AWS S3 + バッチ + webhook (diagnosis-ai-callback) | scan_md / interrogation_md → 診断結果 JSON |
| 配送業者 (Phase 2) | API 連携 | 配送状況 |
| マイナ + JPKI (Phase 2) | 公的個人認証サービス | 追加認証 |

## 6. 開発スコープ (本事業の対象)

### 6.1 補助金対象スコープ (Phase 1 本格運用基盤)

- F-1〜F-8 全機能の本格実装

- 顧客系 + 診断系 Supabase 2 分割の構築 + 全テーブル展開

- Elith 連携 (バッチ + webhook) 実装

- 検査会社 4 社との連携 (Workflow 1/2/3 主軸: 検査ID 逆引き方式)

- 4 段階通知システム

- 4 UI アプローチ全実装 + 3 モード表示

- マイページからの認証連携 (Google One Tap)

- 結合テスト・UAT・セキュリティ監査・医療内容監修

### 6.2 補助金対象外 — アンフィックス自社投資分 (実施済)

| 項目 | 状況 | 費用負担 |
| --- | --- | --- |
| パイロット V1 (PoC) — 検査スキャン + AI 問診 + 設計ドキュメント体系 | 2026-01 までに実装済 | アンフィックス自社負担 (研究・営業用 PoC として) |

→ 詳細工数・金額: 別紙「見積書」§8

### 6.3 補助金対象外 — Phase 2 以降の将来拡張

- AWS 完全移行 (Phase 2 で別途調達)

- マイナ + JPKI 追加認証 (Phase 2 で別途調達)

- Document AI Custom Extractor 導入 (Phase 2 で別途調達)

- 配送業者 API 連携 (Phase 2 で別途調達)

## 7. スケジュール

事務局承認 (〜 2026-06-08) → 開発実施期間 2.5 ヶ月 (10 週間) → 運用立ち上げ (2 週間) → 公式ローンチ 2026-09-01 → 効果検証期間 = 補助金事業期間内。AI 駆動開発で早期に稼働させ、ローンチ後の残期間を実証・改善ループに充てる。

### 7.1 全体タイムライン

| 期間 | フェーズ | 主な成果物 |
| --- | --- | --- |
| 2026-01-23 | 補助金交付決定 | (採択済) |
| 2026-01-23 〜 2026-06 初旬 | 事務局承認・契約準備 | 採択後手続き / 事務局事前確認 / 契約準備 |
| 2026-06-08 | Wellfort → UNFIX 正式発注 | 開発委託契約締結 (事務局承認後) |
| 2026-06-08 〜 2026-08-20 | 開発実施期間 (2.5 ヶ月 / 10 週間) | 全機能 F-1〜F-8 実装・結合テスト・UAT・本番リリース |
| 2026-08-21 〜 2026-08-31 | 運用立ち上げ準備 (2 週間) | データ移行検証 / 初期顧客オンボーディング / 運用マニュアル整備 / Wellfort 業務部門研修 |
| 2026-09-01 | 🚀 公式ローンチ (顧客向けサービス開始) | Wellfort 顧客への正式リリース |
| 2026-09-01 〜 補助金事業期間内 | 運用・効果検証期間 | 本番ユーザー受入 → 機能改善ループ → 売上計上 |
| 補助金事業期間終了後 | 補助金完了報告 | 効果検証データ + 売上実績を添付 |

### 7.2 開発実施期間 (2.5 ヶ月) の週次計画

| 週 | フェーズ | 主な成果物 |
| --- | --- | --- |
| W1-W2 (2026/06 2-3 週) | 詳細設計 | 機能仕様 / DB マイグレーション / API 契約 / セキュリティ設計 / テスト計画 |
| W3-W5 (2026/06 4 週 - 2026/07 2 週) | 基盤実装 + コア機能 | Supabase 2 分割 / 認証 / Edge Function / F-1 検査スキャン本格化 / F-3 AI 問診本格化 / F-6 検査キット進捗 |
| W6-W7 (2026/07 3-4 週) | 拡張機能・連携 | F-2 Elith 連携 / F-4 ダッシュボード 4 UI / F-5 推移グラフ / F-7 3 モード表示 |
| W8 (2026/08 1 週) | 結合テスト | アンフィックスによる結合テスト・E2E テスト |
| W9 (2026/08 2 週) | セキュリティ監査・医療内容監修 | 外部セキュリティ監査 / 医師・薬剤師レビュー |
| W10 (2026/08 3 週) | UAT・本番リリース | ベータユーザーテスト / 本番デプロイ / 運用マニュアル整備 |
| W11-W12 (2026/08 4 週 - 2026/09 1 週) | 運用立ち上げ準備 | データ移行検証 / 顧客オンボーディング / Wellfort 研修 / 公式ローンチ |

### 7.3 主要マイルストーン

| MS | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| MS-1 | 2026-06-22 | 詳細設計完了・承認 (受注 +2 週) |
| MS-2 | 2026-07-13 | 基盤実装完了 (受注 +5 週) |
| MS-3 | 2026-07-27 | F-1 / F-3 / F-6 完成 (受注 +7 週) |
| MS-4 | 2026-08-10 | F-2 / F-4 / F-5 / F-7 完成 (受注 +9 週) |
| MS-5 | 2026-08-14 | 結合テスト・セキュリティ監査完了 (受注 +9.5 週) |
| MS-6 | 2026-08-20 | UAT 完了・本番リリース・開発事業完了 (受注 +10 週) |
| 🚀 ローンチ | 2026-09-01 | 公式ローンチ・顧客向けサービス開始 (受注 +12 週) |

### 7.4 早期事業化のメリット

AI 駆動開発で2.5 ヶ月で本番稼働 + 2 週間の運用立ち上げ準備を経て 2026-09-01 公式ローンチを実現。ローンチ後の補助金事業期間を運用検証 + 機能改善 + 売上実績計上に活用。これにより:

- 補助金完了報告時に実売上データを添付可能 → 補助金事業の有効性を定量的に示せる

- ユーザーフィードバックを早期に反映した品質向上ループ

- 市場投入の早期化による競合優位性確保

## 8. 投資内訳サマリ

詳細: 別紙「見積書」(docs/funding_application/見積書.md) を参照。

### 8.1 補助金事業の経費内訳 (本見積)

| 大項目 | 金額 (税込) | 補助対象 |
| --- | --- | --- |
| 1. 機械装置・システム構築費 | 9,500,000 円 | ○ |
| 2. クラウドサービス + AI 開発支援ツール利用費 | 1,200,000 円 | ○ |
| 3. 専門家経費 | 1,800,000 円 | ○ |
| 4. 外注費 | 2,000,000 円 | ○ |
| 5. 知的財産権関連費 | 500,000 円 | ○ |
| 合計事業費 | 15,000,000 円 |  |
| 補助金額 | 10,000,000 円 | (補助率 2/3) |
| ウェルフォート自己負担額 | 5,000,000 円 |  |

### 8.2 補助金対象外 (アンフィックス自社投資・参考表示)

| 項目 | 工数 (市場価値換算) | 費用負担 |
| --- | --- | --- |
| パイロット V1 (PoC、研究・営業用) — 実施済 | 5,000,000 円相当 | アンフィックス自社負担 |

→ 本補助金事業着手前 (2026-01 まで) にアンフィックスが自社投資で完了した PoC。技術リスク事前検証 + 営業デモンストレーション用途。

### 8.3 事業全体の投資総額 (参考)

| 主体 | 金額 (税込) |
| --- | --- |
| 国 (ものづくり補助金) | 10,000,000 円 |
| ウェルフォート自己負担 | 5,000,000 円 |
| アンフィックス自社投資 (パイロット V1) | 5,000,000 円 |
| 総事業価値 | 20,000,000 円 |

→ 補助金 (50%) + 受発注両社の自己投資 (50%) で構成される、官民協調による事業推進体制。

## 9. 期待効果・売上計画

### 9.1 定量目標 (3 年計画)

| 指標 | 1 年目 | 2 年目 | 3 年目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月間アクティブユーザー (MAU) | 1,000 | 5,000 | 20,000 |
| 年間売上高 (ウェルフォート) | 6,000 万円 | 3 億円 | 12 億円 |
| 検査キット販売数 (年) | 3,000 | 15,000 | 60,000 |
| ユーザー継続率 (年次更新) | 60% | 70% | 75% |

### 9.2 定性効果

- ユーザーの健康投資意識の向上 (検査受診率の向上)

- 生活習慣病の早期発見率向上 (シミュレーション上 15-20% 増)

- ユーザー離脱率の低減 (Web フォーム比 1/3 を目標)

- 医療従事者との情報共有負荷軽減 (構造化レポート提供)

## 10. リスクと対策

| リスク | 影響 | 緩和策 |
| --- | --- | --- |
| Gemini API のクォータ制限 | スキャン処理停止 | Tier 1 課金 + Vertex AI 移行プラン用意 |
| Live API のレイテンシ悪化 | 問診体験低下 | 別 LLM (GPT-4o / Claude) フォールバック設計 |
| 検査会社の配信フォーマット変更 | 取込失敗 | Workflow 3 (人間承認) フォールバック + 自動再学習 |
| LLM ハルシネーション | 誤った健康助言 | 「読み取った値 vs 推論値」分離 + 出典付き表示 + 医療顧問監修 |
| PHI 漏洩 | 法令違反 | PII 物理分離 + HMAC 署名 + 監査ログ 10 年 + 暗号化 |
| 検査キット返送遅延 | サブスク顧客離脱 | 4 段階通知 + デイリークエスト UX で行動誘導 |
| Elith 仕様変更 | 連携停止 | schema_version 管理 + 旧フォーマット互換 |
| 開発遅延 | 補助金事業期間超過 | 月次進捗報告 + 早期 MS 失敗時の再計画フロー |

## 11. 関連設計文書

本要件定義書は以下の詳細設計文書を前提とする:

| 文書 | 内容 |
| --- | --- |
| wellfort_app_design_concept.md | Mission/Vision、5 戦略目標、4 UI アプローチ、3 モード表示、3 入力データソース |
| system_architecture_overview.md | 4 コンポーネント分離・設計ポリシー・段階構築・インフラ配置 |
| data_integration_requirements.md | ユーザー ID 連携・Edge Function 群・PII 分離原則 |
| device_and_auth_requirements.md | Google One Tap + マイナ+JPKI ロードマップ・デバイス対応 |
| diagnostic_session_data_spec.md | scan_md / interrogation_md / diagnostic_result JSON フォーマット |
| lab_integration_workflow.md | 検査機関連携 Workflow 1/2/3 + PII 除去 + 監査 |
| test_data_storage_and_db_design.md | ファイルストレージ階層 + DB 全テーブル定義 |
| kit_progress_management.md | キット進捗ダッシュボード + 4 段階通知 |
| elith_report_integration.md | Elith JSON 受信 + 3 モード割当 + ダッシュボード変換 |
| scan_feature_requirements.md | スキャン機能詳細要件 |
| ai_app_ui_ux_proposal.pdf | ダッシュボード UI/UX 提案書 |
| scan_chat_medical_ai_proposal.pdf | スキャン/問診の UI/UX 提案書 |

すべて本リポジトリ mirai-gpro/Scan-Chat-AI の docs/ 配下に格納済。

## 12. 添付資料

| # | 内容 |
| --- | --- |
| 添付 1 | 見積書 (docs/funding_application/見積書.md) |
| 添付 2 | パイロット版 動作確認画面 (本リポジトリ docs/kensa_sample/ + ai_app_ui_ux_proposal.pdf) |
| 添付 3 | 既存設計文書一式 (上記第 11 章リスト) |

## 13. 改訂履歴

| Ver | 日付 | 内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-28 | 初版。ものづくり補助金 21 次・補助金事業者番号 232 R113210315・採択決定令和 8 年 1 月 23 日・補助金額 1,000 万円 (補助率 2/3、事業費総額 1,500 万円) 想定で作成 | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| 2.0 | 2026-05-28 | AI 駆動開発 (Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot Business) で開発実施期間を 14 ヶ月 → 2.5 ヶ月 (10 週間) に圧縮。§4.3 「AI 駆動開発による小規模チーム編成」を新設、§7 スケジュールを週次計画 + MS-1〜MS-6 を 2026-02-15〜2026-04-15 に圧縮、§7.4 「早期事業化のメリット」を追加 (補助金事業期間内に実売上データを計上可能) | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| 2.1 | 2026-05-28 | パイロット V1 を補助金対象外として明確に分離。§3.3 を「パイロット V1 (アンフィックス自社投資・補助金対象外)」に再構成し、本補助金事業との位置づけ比較表 + 事前検証完了による Phase 1 への影響を明示。§6.2 「補助金対象外 — アンフィックス自社投資分」を追加 (Phase 2 拡張分は §6.3 に分離)。§8 投資内訳サマリを 8.1/8.2/8.3 に分割し事業全体投資総額 (補助金 10M + ウェルフォート 5M + アンフィックス 5M = 20M、官民協調体制) を明示 | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| 2.2 | 2026-05-31 | H&K 削除・UNFIX 一括委託 に再編 (§4.1 RACI / §4.2 委託先一覧 / §開発スケジュール W8)。§4.3 「委託先選定理由」新設 (Wellfort HP/EC リニューアル実績 + AI 駆動開発 + パイロット成果引継ぎ)。スケジュール全体を 2026-06-08 受注起点に再計算 (事務局承認後の正式発注): MS-1〜MS-6 を 2026-06-22〜2026-08-20、公式ローンチ 2026-09-01 を新規追加 (本番リリース+運用立ち上げ 2 週間)。§7.1 全体タイムラインに事務局承認・契約準備期間と運用立ち上げフェーズを追加 | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |