補　助　事　業　要　件　定　義　書

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　添付資料

健康データ統合・AI個別健康アドバイス生成システム

| 文書名 | 補助事業要件定義書 v1.0 |
| --- | --- |
| 申請事業者 | 株式会社ウェルフォート |
| 補助事業名 | 健康データ統合・AI個別健康アドバイス生成システム開発 |
| 開発委託先 | 株式会社H&K（Webアプリ）／Elith株式会社（AI） |
| バージョン | 1.0 |
| 作成日 | 年 月 日 |

【本書の目的と位置づけ】 本書は、ものづくり補助金の審査員の方々が補助事業の技術的内容・革新性・投資対効果を正確に把握いただけるよう作成した要件定義書です。当社が開発するシステムの「何を・なぜ・どのように作るか」を、機能要件・非機能要件・データ設計・AI設計の各観点から体系的に記述します。

# 目　次

第１章　補助事業の概要と開発背景

第２章　システム全体構成

第３章　Webアプリケーション要件

第４章　AI推論システム要件

第５章　データ設計・フロー

第６章　非機能要件

第７章　開発体制・スケジュール

付録A　AIレポート出力サンプル（抜粋）

# 第１章　補助事業の概要と開発背景

## 1.1　事業の目的

本補助事業は、株式会社ウェルフォート（以下「当社」）が提供する個人向け健康管理サービスの抜本的なデジタル化・自動化を実現するシステム開発である。

具体的には、①健康診断・血液検査・がんリスク検査・遺伝子検査の4種類の検査データをOCRおよびAPIで統合管理するWebアプリケーションと、②各ユーザーの検査結果・生活習慣データを基にLLM（大規模言語モデル）とRAG（検索拡張生成）を用いて約2万字のパーソナライズ健康アドバイスを自動生成するAIシステムの、2つのシステムを開発する。

## 1.2　現状の課題

当社は現在、以下の課題により事業拡大が困難な状況にある。

| No | 課題 | 現状の影響 | 放置した場合のリスク |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 検査データのバラバラ管理 （紙・PDF・CSV等の複数形式） | スタッフが手作業で転記。1件15〜30分を要する | 会員増加に対してオペレーションがスケールしない |
| ② | 健康アドバイスの人手作成 | 専門家が1件数時間かけて作成。月間対応件数に限界 | サービス品質のばらつき・ボトルネックによる機会損失 |
| ③ | 検査データの分散・時系列管理不可 | ユーザーが自分の健康推移を把握できない | サービスの付加価値低下・継続率の悪化 |
| ④ | 検査キット管理・督促対応が属人的 | 担当者の手動対応でコスト大 | 対応漏れによる顧客離脱・業務品質の不均一化 |

## 1.3　本事業による解決策と革新性

本システムの導入により、以下の革新的な業務変革を実現する。

| 項目 | 導入前（現状） | 導入後（目標） |
| --- | --- | --- |
| 健康アドバイス作成時間 | 専門家による手作業（数時間／件） | AIによる自動生成（数分／件） |
| 検査データ入力工数 | 手動転記（15〜30分／件） | OCR自動化（1〜2分／件） |
| 1日処理可能件数 | 人的リソースに依存（数十件） | バッチ自動処理（最大1,000件） |
| アドバイス品質 | 担当者スキルに依存・ばらつきあり | 医療ガイドライン参照・均一高品質 |
| 督促・管理業務 | 担当者による個別手動対応 | ステータス管理＋自動メール配信 |

# 第２章　システム全体構成

## 2.1　システム構成概要

本補助事業で開発するシステムは、大きく2つのサブシステムで構成される。

| サブシステム | 概要 |
| --- | --- |
| ① Webアプリケーション | ユーザーが検査データを管理・閲覧するフロントエンド／バックエンドシステム。健診書類のOCR取込、検査結果の時系列表示、AIアドバイス閲覧、問診フォーム、検査キット状況管理、自動通知機能を含む。既存マイページ配下に統合される。 |
| ② AI推論システム | LLM（大規模言語モデル）とRAG（検索拡張生成）を組み合わせた健康アドバイス自動生成エンジン。WebアプリからAPIで呼び出され、個人の検査・生活習慣データを入力として約2万字の章立て健康アドバイスをJSON形式で返す。非同期バッチ処理方式。 |

## 2.2　システムアーキテクチャ

システム全体の処理フローは以下のとおりである。

|  | フロントエンド（FE） |  | バックエンド（BE） |  | AI処理基盤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ・ログイン/ファイル登録 ・検査結果閲覧 ・AIアドバイス表示 ・問診フォーム | API 通信 | ・認証/認可 ・データ管理 ・マスキング処理 ・OCR処理連携 | データ 連携 | ・RAG検索 ・LLM推論 ・出力整形 ・JSON出力 |

## 2.3　責任範囲

| 担当 | 責任範囲 | 対象外 |
| --- | --- | --- |
| 株式会社H&K | ・WebアプリケーションのUI / UX設計・実装 ・OCRによる書類読み込み機能要件 ・データベース設計・構築 | AI推論ロジック マイページUI/UX |
| Elith株式会社 | ・AI推論ロジック（RAG検索、LLM生成、出力整形） ・AI APIの提供および安定稼働 ・生成内容の技術的妥当性確保 | Web UI設計 OCR機能開発 |
| 株式会社ウェルフォート | 発注管理・要件定義・UAT（受け入れテスト）・本番運用 | 開発作業全般 |

# 第３章　Webアプリケーション要件

## 3.1　サイトマップ

本アプリケーションはマイページ配下に設置される。以下のページ構成で構築する。

| カテゴリ | ページ名 | 主なコンテンツ |
| --- | --- | --- |
| ホーム | ホーム画面 | クイックアクション／個人へのお知らせ／全体お知らせ |
| 検査状況 | 検査状況一覧 | 遺伝子・血液・がんリスク検査キットのステータス表示 |
| 健康診断アップロード | アップロードフォーム | 書類アップロード（PDF等） |
|  | OCR読取結果 | 読取結果の表示・編集 |
|  | 完了ページ | サンクスページ |
| 血液検査アップロード | アップロードフォーム | 書類アップロード（PDF等） |
|  | OCR読取結果 | 読取結果の表示・編集 |
|  | 完了ページ | サンクスページ |
| 検査結果 | 検査結果一覧 | 血液・がん・遺伝子検査結果の一覧表示 |
|  | 血液検査結果表 | 検査値の詳細表示 |
|  | がん検査結果表 | リスクランク・インデックス値の表示 |
|  | 数値推移グラフ | 経時変化グラフ（本人値／平均値） |
| AIアドバイス | AIアドバイス一覧 | 自動生成AIアドバイスの一覧 |
|  | AIアドバイス全文 | アドバイス全文表示・PDF出力 |
| その他 | 問診アンケート | 生活習慣問診フォーム（AI生成インプット兼用） |

## 3.2　主要機能要件

以下はフェーズ1（本補助事業）において開発する主要機能の要件一覧である。

| ID | 機能名 | 要件概要 | 技術手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 健診書類OCR取込 | ユーザーがアップロードした健康診断書PDFをOCR処理し、数値項目を自動抽出。読取結果をユーザーが確認・編集可能。 | Google Document AI |
| F-02 | 血液検査書類OCR取込 | 血液検査結果PDFをOCRで自動読取。50項目以上の検査値を構造化データとして格納。編集機能付き。 | Google Document AI |
| F-03 | 外部API連携（検査データ取込） | 遺伝子検査・がんリスク検査の結果データを外部検査機関APIから自動取得し、DBへ格納。 | REST API |
| F-04 | 検査結果一元管理・時系列グラフ | 4種類の検査データを統合DBで管理。経時変化グラフを自動生成し、個人値と母集団平均を比較表示。 | グラフライブラリ |
| F-05 | 検査キット状況管理 | 出荷・受取・検査実施・結果返送の各ステータスをリアルタイム管理。実施回数・最大回数・予定日を表示。 | CRM連携 |
| F-06 | 自動督促メール配信 | 検査未実施・問診未入力ユーザーへ月1回の督促メールを自動配信。配信履歴を管理。 | メール配信API |
| F-07 | 生活習慣問診フォーム | 食事・運動・睡眠・喫煙・飲酒・疾患歴等を収集する詳細問診フォーム（約60項目）。AIレポート生成のインプットとして使用。 | Webフォーム |
| F-08 | AIアドバイス表示・PDF出力 | AI推論システムが生成した健康アドバイス（約2万字）をテキスト表示およびPDF形式で提供。 | PDF生成ライブラリ |
| F-09 | お知らせ通知（個人・全体） | 管理者が個人向け・全体向けお知らせを緊急度別（低・中・高・緊急）に配信・表示。 | 通知管理機能 |
| F-10 | 顧客ID管理（CRM連携） | CRMで発番された顧客IDをベースにアプリ上の顧客データを管理。氏名・生年月日の組み合わせで重複チェック。 | CRM API連携 |

## 3.3　OCR処理の技術要件

健診書類・血液検査書類のOCR処理は、Google Document AIを採用する。以下に技術選定の根拠と処理仕様を示す。

| 項目 | 要件・仕様 |
| --- | --- |
| 採用技術 | Google Document AI（Custom Extractor または Form Parser） |
| 対象書類 | 健康診断結果書（人間ドック含む）、血液検査結果書（PDF・PNG形式） |
| 抽出項目数 | 健康診断：50項目以上（血圧・血糖値・コレステロール・肝機能等） 血液検査：25項目以上（WBC・RBC・HbA1c・eGFR等） |
| 技術選定理由 | 医療書類特有の複雑なレイアウト（表・罫線・複数カラム）に対応。カスタムエクストラクタにより、異なる検査機関の書式に対してもフィールドレベルの精度でデータ抽出が可能。LLM/VLMによる解釈と組み合わせることで高精度化。 |
| 読取結果の検証 | OCR読取結果はユーザーが画面上で確認・修正可能とし、原本画像も保存。人手修正後の確定データのみDBへ反映。 |
| 原本保管方針 | アップロードされたPDF原本はAWS S3の「rawフォルダ」に永久保管（削除不可・監査用）。OCR結果との比較検証用途に保持。 |

## 3.4　データベース設計（主要テーブル）

本システムで管理する主要DBテーブルを以下に示す。（全項目は別紙データベース項目一覧参照）

| テーブル名 | 主なデータ項目 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 顧客マスタ | 氏名・フリガナ・性別・生年月日・連絡先・住所 | CRM顧客IDと紐づけ |
| 健康診断結果 | 血圧・血糖・HbA1c・コレステロール・肝機能・腎機能等50項目以上 | OCR取込・ユーザー編集済みデータ |
| 血液検査結果 | 血液検査名・実施日・WBC・RBC・Hb・PLT・eGFR・尿酸等25項目以上 | OCR取込・APIデータ両対応 |
| がん検査結果 | 検査名・実施日・ポルフィリン量・インデックス値・リスクランク・コメント | APIまたは手動アップロード |
| 遺伝子検査結果 | 検査名・実施日・結果値・PDFファイルリンク | PDFリンク表示（グラフ化なし） |
| 検査状況 | 検査ステータス・実施日・実施名・検査回数・最大回数・完了日・予定日 | キット管理に使用 |
| 問診結果 | 身長・体重・喫煙・飲酒・食事・運動・睡眠・疾患歴等60項目以上 | AIレポート生成インプット |
| AIレポート | 生成日付・タイトル・PDFリンク・全文テキスト | AI推論結果を格納 |
| お知らせ | 通知日付・タイトル・緊急度（低/中/高/緊急）・内容 | 個人宛・全体宛の2種 |

# 第４章　AI推論システム要件

## 4.1　AIシステムの目的と基本方針

本AIシステムは、個人の健診データ・生活習慣データ・各種検査データを統合し、LLMとRAGを用いて医療行為に該当しない範囲でパーソナライズされた健康アドバイスを自動生成するシステムである。

| 基本方針 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象範囲 | 健康情報の提供を目的とし、医師による診断・治療判断は行わない |
| 技術方式 | LLM（大規模言語モデル）＋RAG（検索拡張生成）による推論。基盤LLMの重みパラメータの直接更新（再学習）は行わず、プロンプト制御・RAGランキング最適化によって品質を向上させる。 |
| 処理方式 | 非同期バッチ処理（リアルタイム性は不要）。1日最大1,000件処理に対応。 |
| 安全設計 | 医療判断を断定する表現を禁止ワードリストで制御。出力に「本アドバイスは医療行為ではない」旨の注意文を必ず付与。 |

## 4.2　AI機能要件

| ID | 機能名 | 要件概要 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-3.1 | RAG検索 | ユーザーの検査・生活習慣データに基づき、厚生労働省・学会ガイドライン等の医療根拠を検索。検索精度向上のためランキング最適化を実施。 | Elith株式会社 |
| F-3.2 | 状態可視化・リスク評価生成 | 検査値の解説、リスクレベルの判定テキスト（異常値の意味・放置した場合のリスク等）を生成。 | Elith株式会社 |
| F-3.3 | 行動アドバイス生成 | 食事・運動・睡眠に関する具体的行動プランを個人データに基づきパーソナライズして生成。 | Elith株式会社 |
| F-3.4 | 出力整形・JSON化 | 約2万字の文章を下記の章立てで構造化し、リファレンスURLを付与してJSON形式で出力。 | Elith株式会社 |

## 4.3　AIレポート出力仕様

AI推論システムが生成する健康アドバイスは以下の章構成で出力される。合計約2万字。

| No | セクション名 | 文字数目安 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | アブストラクト | 1,000〜1,200字 | 検査結果の全体像・最優先事項の要約 |
| 2 | 総評 | 500〜600字 | 健康診断結果に対しての総合的評価 |
| 3 | 検査値フィードバック | 1,500〜2,500字 | 各検査値の解説・基準値との比較・改善方針 |
| 4 | 食事アドバイス | 3,000〜4,000字 | 推奨食材・調理法・摂取タイミング・外食時の選択肢 |
| 5 | 運動アドバイス | 3,000〜4,000字 | 有酸素運動・筋力トレーニング・ストレッチの個別プラン |
| 6 | 睡眠・ストレス管理 | 3,000〜4,000字 | 睡眠の質改善・ストレス対処法・生活リズム調整 |
| 7 | ライフスタイル総合 | 2,000〜3,000字 | 飲酒・喫煙・仕事環境等の総合評価 |
| 8 | 医療受診の目安 | 500〜1,000字 | 症状別の受診判断基準・受診優先度 |
| 9 | 必要な栄養素・サプリ情報 | 100〜1,000字（表形式） | 体格データ・基準値から必要な栄養素と量 |
| 10 | リファレンス | 500〜1,000字 | 厚生労働省・学会ガイドライン等のURL一覧 |
| ※ | 注意文（固定） | ─ | 「本アドバイスは医療行為ではない」旨の表記 |

## 4.4　想定シナリオ

本AIシステムの主要な利用シナリオは以下のとおりである。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| シナリオ | 健診結果登録後の個人向け健康アドバイス自動生成 |
| 利用主体 | 一般ユーザー（会員） |
| 実行主体 | Webアプリケーション（バックエンド）からのAPI呼び出し |
| 利用タイミング | 年1〜2回の健康診断結果登録後 |
| 処理フロー | ① ユーザーが健診データ・問診を入力 ② Webアプリが入力データを匿名化・検証 ③ AI Service APIにバッチジョブを登録 ④ AIシステムがRAG検索→LLM推論→JSON出力を実行 ⑤ Webアプリがジョブステータスを定期確認 ⑥ 生成完了後、ダッシュボードに結果表示 |

# 第５章　データ設計・フロー

## 5.1　データフロー定義

| No | データ名 | 送信元 | 送信先 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | アップロードファイル | フロントエンド | バックエンド | PDF / PNG / CSV |
| DF-02 | OCR結果テキスト | BE（OCR処理） | バックエンドDB | 構造化テキスト（一時） |
| DF-03 | ベクトルデータ | AI基盤 | ベクトルDB | 数値ベクトル（再利用可） |
| DF-04 | AI推論結果 | AI基盤 | バックエンド | JSON（構造化） |
| DF-05 | 表示データ | バックエンド | フロントエンド | JSON / HTML |

## 5.2　ファイル管理構成（AWS S3）

ファイルストレージはAWS S3を使用し、以下の3層フォルダ構成で管理する。

| フォルダ | 格納データ | 管理方針 |
| --- | --- | --- |
| raw/ | アップロード原本ファイル（PDF・CSV等） user_id / date={日付} / upload/ 配下に格納 | 削除不可・監査用。OCR結果との比較検証用に永久保管。 |
| analysis/ | 時系列解析・学習用集計データ 個人フォルダ（user_id別）＋全体集計フォルダ | 年月単位で管理。統計情報の集計・AI品質改善に活用。 |
| logs/ | 監査・操作ログ（PII除外済み） | 10年間保存。誰がいつどのプロンプトで推論したかを記録。 |

## 5.3　AI学習・フィードバックポリシー

本MVPにおけるAI改善方式は以下のとおり。基盤LLMの重みパラメータの直接更新（再学習）は行わない。

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| 学習対象データ | AIアドバイスの構成・行動変化指標（匿名化済）・健診/生活習慣データ。PII（氏名・住所等）および生成全文テキストは使用しない。 |
| 改善方式 | プロンプト選択・重み付け調整、RAGランキング最適化、アドバイステンプレートの選択ロジック改善 |
| 頻度 | 一定期間ごとのバッチ更新。リアルタイム自己更新は行わない。 |
| 影響範囲 | 生成ロジック・出力傾向の選択のみ。過去に生成済みのアドバイス内容が遡って変更されることはない。 |
| 将来対応予定 | ウェアラブルデバイス（Apple Watch・Garmin等）との連携を将来的に見据えた拡張可能な設計とする。 |

# 第６章　非機能要件

| カテゴリ | 要件名 | 要件内容 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | スループット | AI推論：1日最大1,000件のバッチ処理に対応 |
|  | レイテンシ | リアルタイム性は不要（非同期処理）。処理完了予定時刻をユーザー画面に表示。 |
| セキュリティ | 通信暗号化 | 全通信経路をSSL/TLSで暗号化 |
|  | PII保護 | AI処理環境へのデータ送信時にPIIを除外またはハッシュ化 |
|  | ガイドライン準拠 | 厚生労働省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン（3省2ガイドライン）」準拠 |
| 安全性 | 医療表現制御 | 医療判断を断定する表現を生成しない。禁止ワードリストを適用。 |
|  | 注意文付与 | 全AIアドバイスに「本アドバイスは一般的な健康情報の提供を目的としたものであり、医師による診断・治療に代わるものではありません」を付与 |
| 運用・保守 | エラー処理 | エラー発生時の自動リトライ機能（最大3回） |
|  | 監査ログ | 誰がいつどのプロンプトで推論したかを記録・10年間保存。PII除外。 |
| データ保持 | 入力データ | AI処理完了後、AI基盤側で即日削除（原則非保持） |
|  | 生成結果 | WebApp側に返却後、AI基盤のメモリ上から削除（AI側非永続） |
|  | 原本ファイル | AWS S3 rawフォルダに永久保管（削除不可） |

# 第７章　開発体制・スケジュール

## 7.1　開発スケジュール（予定）

| 期間 | 主な作業内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 着手〜第1ヶ月 | 詳細設計・インフラ構築・DB設計確定・API仕様合意 | H&K／Elith |
| 第2〜4ヶ月 | Webアプリ主要機能開発（OCR取込・検査結果管理・グラフ表示） | H&K |
| 第3〜5ヶ月 | AI推論エンジン開発（RAG構築・LLM連携・出力整形・API化） | Elith |
| 第5〜7ヶ月 | WebアプリとAI APIの結合・CRM連携・自動メール機能実装 | H&K／Elith |
| 第7〜9ヶ月 | 結合テスト・セキュリティ検証・個情法対応確認 | H&K／Elith／Wellfort |
| 第10〜11ヶ月 | UAT（ユーザー受け入れテスト）・修正対応 | 全体 |
| 第12ヶ月 | 本番リリース・運用開始・KPI測定開始 | 全体 |

## 7.2　用語定義

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| LLM | 大規模言語モデル（Large Language Model）。大量のテキストデータで学習し、自然な文章を生成するAIモデル。 |
| RAG | 検索拡張生成（Retrieval-Augmented Generation）。外部の知識ベース（ガイドライン等）を検索してLLMの生成精度を高める技術。 |
| OCR | 光学文字認識（Optical Character Recognition）。紙書類・PDFの画像からテキストデータを自動抽出する技術。 |
| PII | 個人特定情報（Personally Identifiable Information）。氏名・住所・生年月日など個人を特定できる情報。 |
| JSON | JavaScript Object Notation。キーと値の組でデータを表現する軽量な構造化データ形式。AI推論結果の受け渡しに使用。 |
| 医療行為 | 医師法に基づく診断・治療行為。本システムが提供するのは「健康情報の提供」であり、医療行為には該当しない。 |
| バッチ処理 | 複数の処理を一括して非同期で実行する方式。リアルタイムの応答を必要としない処理に適用。 |
| 3省2ガイドライン | 厚生労働省が定める「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」。本システムはこれに準拠する。 |

# 付録A　AIレポート出力サンプル（抜粋）

以下は本AIシステムが実際に生成したレポートの抜粋（一部簡略化）である。審査員の方々にAIの生成品質・出力形式をご確認いただくための参考資料として添付する。

## A.1　アブストラクト（サンプル）

【総評】 血圧が改善されました。日々の工夫が実を結び、頑張りましたね。一方で、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値に注意が必要な状態です。眼底検査では緑内障の疑いがあり、眼科での精密検査が強く推奨されます。 【検査値フィードバック（抜粋）】 尿酸値が基準値を大きく超えています（8.4 mg/dL、基準値〜7.0）。この状態を放置すると、足の親指に激痛を伴う痛風発作が頻発し、関節が破壊される恐れがあります。水分を1日2リットル以上摂取し、プリン体の多い食品を控えることで、この悪循環を断ち切りましょう。 【食事アドバイス（抜粋）】 プリン体の少ない白身魚や鶏ささみを主菜に選び、毎食野菜をたっぷり取り入れてください。玄米や雑穀米などの食物繊維豊富な主食に切り替え、食後の血糖値上昇を抑えましょう。 ⛔ 本アドバイスは一般的な健康情報の提供を目的としたものであり、医師による診断・治療に代わるものではありません。

## A.2　出力JSON構造（概略）

{ "user_id": "hashed_id_xxxx", "generated_at": "2025-01-01T00:00:00Z", "report": { "abstract": "血圧が改善されました...", "overall_evaluation": "...", "lab_feedback": "...", "diet_advice": "...", "exercise_advice": "...", "sleep_stress": "...", "lifestyle": "...", "medical_visit_guide": "...", "nutrients_supplements": "...", "references": ["https://...","https://..."], "disclaimer": "本アドバイスは一般的な健康情報..." } }

以　上